**ANEXA NR. 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Indicator de etapă / cod indicator** | **Tip indicator de etapă** | **Criteriu de validare** | **Termen de realizare**  **(dată calendaristică)** | **Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor** | **Ținta finala indicator de realizare/ rezultat** |
|  | Demararea achiziției contractului de lucrări/furnizare dotari/servicii (publicarea anunțului privind achiziția) | Cantitativ | Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotari/servicii. | 1-6 luni, calculate din prima zi de începere a implementării proiectului | Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția |  |
|  | Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea restului rămas de executat în Etapa II (în cazul contractelor de lucrări) | Valoric | Centralizator situatii de plata semnat de dirigintele de santier /supervizor si beneficiar | Se va completa de catre beneficiar in corelare cu sectiunea “Activitati” din cererea de finantare si cu termenul de executie a lucrarilor previzionat de proiectant in cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiţiei publice | Centralizator situatii de plata semnat de dirigintele de santier/supervizor si beneficiar |  |
|  | Finalizarea contractului de executie lucrări/ /furnizare dotari/servicii (recepția la terminarea lucrărilor/echipamentelor/serviciilor). | Valoric | Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor / proces verbal de recepție servicii / Proces verbal de receptie/punere în funcțiune dotări/echipamente | Se va completa de catre beneficiar in corelare cu sectiunea “Activitati” din cererea de finantare si cu termenul de executie a lucrarilor previzionat de proiectant in cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiţiei publice | Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor / proces verbal de recepție servicii / Proces verbal de receptie/punere în funcțiune dotări/echipamente |  |
|  | Îndeplinire indicatori de realizare | Calitativ  Cantitativ | Transmiterea Rapoartelor de progres si anexele acestora. | Se va completa de catre beneficiar in corelare cu sectiunea “Activitati” din cererea de finantare | Rapoarte de progres si anexele acestora |  |