|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Indicator de etapă / cod indicator** | **Tip indicator de etapă** | **Criteriu de validare** | **Termen de realizare**  **(dată calendaristică)** | **Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor** | **Ținta finala indicator de realizare/ rezultat** |
|  | * 1. Demararea achiziției contractului de lucrări/furnizare dotari/servicii (publicarea anunțului privind achiziția) | Cantitativ | Transmiterea  dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotari/servicii. | Maximum trei luni, calculate din data semnării contractului în situația depunerii cererii de finanțare împreună cu PT. | Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția |  |
|  | Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrari) | Valoric | Centralizator situatii de plata semnat de dirigintele de santier /supervizor si beneficiar | Se va completa de catre beneficiar in corelare cu sectiunea “Activitati” din cererea de finantare si cu termenul de executie a lucrarilor previzionat de proiectant in cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiţiei publice | Centralizator situatii de plata semnat de dirigintele de santier/supervizor si beneficiar |  |
|  | Finalizarea contractului de executie lucrări/ /furnizare dotari/servicii (recepția la terminarea lucrărilor/echipamentelor/serviciilor). | Valoric | procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ procesul verbal de receptie bunuri si servicii | Se va completa de catre beneficiar in corelare cu sectiunea “Activitati” din cererea de finantare si cu termenul de executie a lucrarilor previzionat de proiectant in cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiţiei publice | Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ procesul verbal de receptie bunuri si servicii |  |
|  | Îndeplinire indicatori de realizare | Calitativ  Cantitativ | Transmiterea Raportului de progres final si anexele acestuia | Se va completa de catre beneficiar in corelare cu sectiunea “Activitati” din cererea de finantare | Raportul de progres final si anexele acestuia |  |