**Apel nr. PR/NE/2024/P1/RSO1.1/1/2 - Infrastructuri CDI**

**Anexa 12**

**Plan de monitorizare**

| **Nr. crt.** | **Indicator de etapă / cod indicator** | **Tip indicator de etapă** | **Criteriu de validare** | **Termen de realizare**  **(dată calendaristică)** | **Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor** | **Ținta finală indicator de realizare/ rezultat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demararea achiziției pentru atribuirea contractului de lucrări (dacă investiția prevede execuție de lucrări) sau a contractului de furnizare (în cazul proiectelor care nu prevăd execuție de lucrări).  *(publicarea anunțului privind procedura de achiziție și/sau contractul de achiziții în cazul procedurilor de achiziții directe)* | Cantitativ | Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția *și/sau contractul de achiziții în cazul procedurilor de achiziții directe* | 1-3 luni (*dacă investiția prevede execuție de lucrări*), 1-4 luni (*în cazul proiectelor care nu prevăd execuție de lucrări*) calculate din data semnării contractului | Transmiterea anunțului privind achiziția *și/sau contractul de achiziții în cazul procedurilor de achiziții directe* |  |
|  | Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări) | Valoric | Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier /supervizor și beneficiar | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare și cu termenul de execuție a lucrărilor previzionat de proiectant în cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiției publice | Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor și beneficiar |  |
|  | Finalizarea contractului de lucrări sau de furnizare | Cantitativ | Transmiterea dovezilor privind recepția la terminarea lucrărilor (daca investiția prevede execuție de lucrări) sau recepția și punerea în funcțiune a dotărilor/ active necorporale achiziționate (în cazul proiectelor care nu prevăd execuție de lucrări) | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare și cu termenul de finalizarea execuției lucrărilor sau livrare a dotărilor | Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și/sau punere în funcțiune. |  |
|  | Finalizarea metodologiei de monitorizare activitate economică | Cantitativ | Transmiterea metodologiei de monitorizare a activității economice | 1-9 luni (în termen de 9 luni de la semnarea contractului de finanţare.) | Anexa 9 - Metodologie de monitorizare activitate economica |  |
|  | Finalizarea raportului anual de monitorizare a activității economice în baza căruia se stabilește ponderea activității economice realizată de organizația de cercetare în anul fiscal precedent | Cantitativ | Transmiterea Raportului anual de monitorizare a activității economice | anual (în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la termenul de depunere a situațiilor financiare anuale) | Raport anual de monitorizare a activității economice conform metodologiei de monitorizare activitate economica |  |
|  | Îndeplinire indicator de realizare:   * RCO 06 - Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin | Valoric | Transmiterea Raportului de progres final și anexele acestuia | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare | Raportul de progres final și anexele acestuia |  |